项目进展报告

时间 ： 2021年11月8-14日

组长： 胡群鹏

组员： 朱凯峰，王碧涛，何子成

建设项目名称： AI 智能掌超设备及辅助诊断系统

项目承办公司：浪潮科技有限责任公司

联系电话：15618716639

1. 项目开发内容
2. 收集智能问答相关信息（问答库）
3. 建立常见疾病的数据库并填入数据，查验数据库
4. 项目存在问题
5. 担心疾病数据库不全，缺少医药知识担心数据库错误
6. 成员任务分配

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 胡群鹏 | 朱凯峰 | 王碧涛 | 何子成 |
| 进一步学习机器学习，填充数据库 | 进一步学习机器学习，填充数据库 | 收集智能问答相关信息 | 收集智能问答相关信息 |

1. 使用的工具
2. CSDN
3. 中国知网
4. Github
5. 工具截图



1. 与计划的不一致及其原因分析
2. 智能问答正确与否有待检验

原因：缺乏医疗知识，核实数据是否正确较慢

1. 下周进展
2. 校验智能问答库
3. 学习微信小程序开发技能
4. 制作数据库相关软件